Отчет о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»

 за 2025 год
Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель мероприятий
	Расходы (тыс. руб.),годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026
	кассовое исполнение на 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	10 336,7
	14 383,4
	8 312,2

	1. Основное мероприятие 1  «Расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0

	2. Основное мероприятие 2  «Расходы на благоустройство общественных территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	1 124,2
	1 027,7
	1 027,7

	3.Основное мероприятие 5
«Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	9 212,5
	13 355,7
	7 284,5


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и местных бюджетов, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования
	План
	Фактические расходы на 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.
	163 500,1
	157 428,9

	
	Расходы областного бюджета
	51 494,6
	51 494,6

	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	14 383,4
	8 312,2

	
	Федеральный бюджет
	97 622,1
	97 622,1

	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	«Расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего, в т.ч.
	0
	0

	
	
	Расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	«Расходы на благоустройство общественных территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области»


	Всего, в т.ч.
	8 722,3
	8 722,3

	
	
	Расходы областного бюджета
	307,8
	307,8

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	1 027,7
	1 027,7

	
	
	Федеральный бюджет
	7 386,8
	7 386,8

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	«Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»


	Всего, в т.ч.
	154 777,8
	148 706,6

	
	
	Расходы областного бюджета
	51 186,8
	51 186,8

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	13 355,7
	7 284,5

	
	
	Федеральный бюджет
	90 235,3
	90 235,3

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0


Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному <2024>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план 2025
	факт 2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»
	

	
	Индикатор 1

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	%
	0,59
	0,7
	0,7
	Благоустройство дворовых территорий проводилось в соответствие с выделенным финансированием

	
	Индикатор 2

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	%
	0,58
	0,67
	0,67
	В результате рейтингового голосования жители решали о дополнении ранее обустроенных объектов

	
	Индикатор 3
Доля реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ед.
	0
	1
	1
	Реализация проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	
	Непосредственный результат 1

Количество благоустроенных придомовых территорий (с нарастающим итогом)
	ед.
	67
	79
	79
	Благоустройство дворовых территорий проводилось в соответствие с выделенным финансированием

	
	Непосредственный результат 2

Количество благоустроенных общественных пространств (с нарастающим итогом)
	ед.
	7
	8
	9
	В результате рейтингового голосования жители решали о дополнении ранее обустроенных объектов

	
	Непосредственный результат 3
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ед.
	0
	1
	1
	Реализация проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


__________________________________________________________
