Администрация

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________                                                                                                               №_____

О внесении изменения в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 17.01.2023 № 61

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 25.01.2021 № 25 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лысковского муниципального округа Нижегородской области, планируемых к реализации», постановлением администрации Лысковского муниципального округа от 23.06.2022 № 1345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа» администрация Лысковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 17.01.2023 № 61 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 12.04.2023 № 624, от 22.02.2024 № 367, от 15.03.2024 № 497, от 29.07.2024 № 1448, от 13.02.2025 № 256, от 20.02.2025 № 349), изложив ее в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Отделу организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

| Глава местного самоуправления | А.В.Кочмарёв |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от __________ №_______ «УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 17.01.2023 № 61 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – программа, муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик - координатор программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Лысковского муниципального округа Нижегородской области, отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа» Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе» |  |  |
| Цели программы | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Лысковского муниципального округа, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Лысковского муниципального округа. Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Лысковского муниципального округа. |  |  |
| Задачи программы | 1.Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию. 2.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития Лысковского муниципального округа и улучшение качества жизни населения. 3.Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа. |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап. 2025-2027 годы. |  |  |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа Нижегородской области (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа предусмотрено 137 058,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2025 год – 51 438,9 тысяч рублей, 2026 год – 36 742,2 тысяч рублей, 2027 год – 48 877,7 тысяч рублей. Подпрограмма 1: 136 533,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2025 год – 51 263,9 тысяч рублей, 2026 год – 36 567,2 тысяч рублей, 2027 год – 48 702,7 тысяч рублей. Подпрограмма 2: 525,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2025 год – 175,0 тысяч рублей, 2026 год – 175,0 тысяч рублей, 2027 год – 175,0 тысяч рублей. |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: |  |  |
|  | Наименование индикатора достижения целей программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей программы по окончании реализации программы (2027 год) |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 52,2 |
|  | Непосредственные результаты к 2027: 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 235,0 км; 2.Количество лиц, погибших в результате ДТП - не более 5 чел.; 3.Количество детей, погибших в результате ДТП – не более 1 чел. |  |  |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие транспортной системы в Лысковском муниципальном округе (далее - округ) становится в настоящее время необходимым условием реализации экономического роста округа и улучшения качества жизни населения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики округа, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают территорию округа, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Формирование единой дорожной сети округа, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности администрации округа.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения округа составляет – 450,5 км, в том числе с твердым покрытием – 226,755 км, грунтовых дорог – 223,777 км.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог округа и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции, автомобильных дорог.

Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах округа, а также повышению аварийности. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа» (далее - Программа, муниципальная программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети округа. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог округа и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства. Улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

Комплекс Программных мероприятий на 2025-2027 года сформирован в виде двух Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа на 2025 - 2027 годы» (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе на 2025 – 2027 годы» (далее - Подпрограмма 2).

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями Программы являются совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики округа, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог округа, а также обеспечение  безопасности  жизни,  здоровья  граждан  и   их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия  движения  на  автомобильных дорогах округа.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:

1.Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.

2.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития округа и улучшение качества жизни населения.

3.Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения округа.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие программы предусмотрено на 2025 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| Цели муниципальной программы: |  |  |  |  | 52 906,2 | 36 742,2 | 48 877,7 | 138 526,1 |
| Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Лысковского муниципального округа, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Лысковского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Лысковского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  | 52 731,2 | 36 567,2 | 48 702,7 | 138 001,1 |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | Прочие расходы | 2025-2027 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 42 890,9 | 36 567,2 | 48 702,7 | 128 160,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | Прочие расходы | 2025-2027 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 888,5 | 0,0 | 0,0 | 888,5 |
| в т.ч. софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 888,5 | 0,0 | 0,0 | 888,5 |
| Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | Капитальные расходы | 2025-2027 | Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа | 1 638,0 | 0,0 | 0,0 | 1 638,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив |  | Прочие расходы | 2025-2027 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 7 313,8 | 0,0 | 0,0 | 7 313,8 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе» |  |  |  |  | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  | Прочие расходы | 2025-2027 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 |

Подробный перечень мероприятий Муниципальной программы отражен в приложении к муниципальной программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа на 2025 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 50,4 | 51,0 | 51,6 | 51,7 | 52,2 |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 229,9 | 232,4 | 232,4 | 232,8 | 235,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе на 2025 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 2. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |

2.6. Меры правового регулирования программы

Меры правового регулирования программы приводятся согласно таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |  |

### 2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не предусмотрено.

### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

### Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Лысковского муниципального округа, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается в таблицах 4 и 5.

#### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств муниципального округа

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа» |  | Всего | 52 906,2 | 36 742,2 | 48 877,7 |
|  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа, отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) | 52 906,2 | 36 742,2 | 48 877,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа» | Всего | 52 731,2 | 36 567,2 | 48 702,7 |
|  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа, отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа | 52 731,2 | 36 567,2 | 48 702,7 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе» | Всего | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) | 175,0 | 175,0 | 175,0 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего, в т.ч. | 112 659,2 | 36 742,2 | 48 877,7 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 58 318,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 52 906,2 | 36 742,2 | 48 877,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 712,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 722,1 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа» | Всего, в т.ч. | 112 484,2 | 36 567,2 | 48 702,7 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 58 318,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 52 731,2 | 36 567,2 | 48 702,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 712,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 722,1 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 42 890,9 | 36 567,2 | 48 702,7 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 42 890,9 | 36 567,2 | 48 702,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 17 771,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 16 882,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 888,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 27 442,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 25 804,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 1 638,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | Всего, в т.ч. | 24 380,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 15 631,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 7 313,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 712,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 722,1 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе» | Всего, в т.ч. | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Всего, в т.ч. | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы муниципального округа | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Для оценки достижения поставленной цели в муниципальной программе будут учитываться финансовые, социально-экономические и организационные риски.

1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования муниципальной программы, что приведет к сдержанному развитию сферы, нарушит внутреннюю логику муниципальной программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- нерегулярное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

2. Организационные риски:

- несогласованность действий органов местного самоуправления округа и организаций, вовлеченных в процесс реализации муниципальной программы;

- дефицит квалифицированных управленческих кадров и кадров социальной защиты и социального обслуживания населения.

3. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской области и округе в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию муниципальной программы, планируется подготовка предложений направленных на:

- финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями муниципальной программы;

- консолидацию действий органов местного самоуправления округа и организаций, принимающих участие в процессе реализации муниципальной программы;

- развитие муниципальной программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа»

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа»

(далее - Подпрограмма 1)

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 1 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Администрация Лысковского муниципального округа, отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа |
| Цели Подпрограммы 1 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Лысковского муниципального округа, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Лысковского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1.Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию. 2.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития Лысковского муниципального округа и улучшение качества жизни населения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2025-2027 годы Подпрограмма 1 реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет Лысковского муниципального округа (в разбивке по годам) | Общий объем бюджетных ассигнований – 197 754,1 тысяч рублей, в том числе: 2025 год – 112 484,2 тысяч рублей; 2026 год – 36 567,2 тысяч рублей; 2027 год - 48 702,7 тысяч рублей; |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы (к 2027 году): - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит к 2027 году – 52,1 %. Непосредственные результаты (к 2027 году): - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 235,0 км. |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В связи с большой протяженностью сети автомобильных дорог округа и несоответствием основной ее части нормативным требованиям, администрацией округа приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение и восстановление существующей сети автомобильных дорог.

Основными приоритетами развития автомобильных дорог на период до 2027 года являются:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;

- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения округа, повышение уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Основная цель Подпрограммы 1 - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики округа, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог округа.

Цель Подпрограммы 1 носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития округа.

Основные задачи Подпрограммы 1:

1.Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.

2.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития округа и улучшение качества жизни населения.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1 2025-2027 годы.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Основные мероприятия Подпрограммы 1 направлены на достижение целей и задач Подпрограммы 1 и отражены в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

3.1.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Подпрограммы 1 отражены в таблице № 2 «Индикаторы и непосредственные результаты реализации муниципальной программы».

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Принятие нормативно-правовых актов в рамках реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 1 муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа,  общественных и иных организаций

В рамках Подпрограммы 1 участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не предусмотрено.

3.1.2.8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств округа.

#### Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств округа   отражено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы».

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников отражена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Основным фактором риска, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 1, может явиться отсутствие финансирования или неполное финансирование Подпрограммы из средств округа. В качестве механизма минимизации фактора риска предполагается оперативное реагирование на изменение объемов финансирования Подпрограммы 1 в части разработки и внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты округа.

Также фактором риска может послужить нецелевое использование выделенных средств. Для минимизации данного вида риска планируется проведение контроля в рамках подпрограммы.

3.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском округе»

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе»

(далее - Подпрограмма 2)

| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 2 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Администрация Лысковского муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) |
| Цель Подпрограммы 2 | Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Лысковского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств Лысковского муниципального округа | Всего на реализацию Подпрограммы 2 в 2025-2027 годах: 525,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2025 год – 175,0 тысяч рублей, 2026 год – 175,0 тысяч рублей, 2027 год – 175,0 тысяч рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2 | Непосредственный результат: - количество лиц, погибших в результате ДТП - не более 5 человек. - количество детей, погибших в результате ДТП – не более 1 человек. |

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Аварийность на дорогах округа является одной из социально-экономических проблем.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (БДД);

- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;

- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям.

Обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.

Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.

При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате может вырасти количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.

Для складывающейся ситуации характерны достаточно высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 на территории округа будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.

3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является выполнение обязательств округа по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В рамках Подпрограммы 2 предусматривается решение задач по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан округа в рамках нормативно-правовых актов и оказанию услуг.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2025-2027 годах в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 2

Основные мероприятия Подпрограммы 2 направлены на достижение целей и задач Подпрограммы 2 и отражены в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 отражены в Таблице 2 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы».

3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Принятие нормативно-правовых актов в рамках реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

3.2.2.7. Участие в реализации Подпрограммы 2 муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

В рамках Подпрограммы 2 участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 отражено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств округа.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников отражена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников».

3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение целей и задач Подпрограммы 2:

срыв программных мероприятий и недостижение (достижение не в полном объеме) целевых показателей (индикаторов);

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий настоящей Подпрограммы 2 по причине изменения социально-экономической ситуации в округе.

Способом ограничения риска является своевременная корректировка на основании результатов регулярного мониторинга выполнения Подпрограммы 2, целей и сроков реализации Подпрограммы 2, а также плана мероприятий Подпрограммы 2.

4. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей муниципальной программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2025-2027 годы.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономических эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения округа и обеспечит безопасность дорожного движения на них.

В Программе используются следующие сокращения:

ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» – отделение ГИБДД Отдела МВД России «Лысковский».

________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

План реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование (тыс. рублей), 2025 год |  |  |  |  | Финансирование (тыс. рублей), 2026 год |  |  |  |  | Финансирование (тыс. рублей), 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники | ИТОГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысковского муниципального округа» итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0 | 58 318,7 | 52 731,2 | 1 434,3 | 112 484,2 | 0 | 0 | 36 567,2 | 0 | 36 567,2 |  | 0 | 0 | 48 702,7 | 0 | 48 702,7 |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 2025 | 2027 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 42 890,9 | 0 | 42 890,9 | 0 | 0 | 36 567,2 | 0 | 36 567,2 |  | 0 | 0 | 48 702,7 | 0 | 48 702,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 2025 | 2027 | Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Выполнение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0 | 16 882,5 | 888,5 | 0 | 17 771,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 882,5 | 888,5 | 0 | 17 771,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Ремонт участка км 0+000 – км 0+348 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Калинина» (22 240 501 ОП МГ - 046) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 108,0 | 110,9 | 0 | 2 230,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Ремонт участка км 0+380 – км 0+860 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Кирова» (22 240 501 ОП МГ - 051) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 539,8 | 186,3 | 0 | 3 726,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Ремонт участка км 0+554 – км 0+971 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Крылова» (22 240 501 ОП МГ – 052) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 561,3 | 240,1 | 0 | 4 801,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Ремонт участка км 0+257 – км 0+545 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Минина» (22 240 501 ОП МГ – 027) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 216,4 | 116,6 | 0 | 2 333,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. Ремонт участка км 0+000 – км 0+173 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Мира» (22 240 501 ОП МГ – 300) в д. Летнево Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 864,2 | 45,5 | 0 | 909,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. Ремонт участка км 0+000 – км 0+476 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Степная» (22 240 501 ОП МГ – 008) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 592,8 | 189,1 | 0 | 3 781,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в т.ч. | Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  | 0 | 25 804,3 | 1 638,0 | 0 | 27 442,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. Строительство дороги V категории до фермы «Макарьевский страус» в пос. Макарьево, Лысковского муниципального округа |  | 2025 | 2027 | Строительство |  |  | 0 | 25 804,3 | 1 638,0 | 0 | 27 442,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа | 2025 | 2025 |  |  |  | 0 | 15 631,9 | 7 313,8 | 1 434,3 | 24 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. Ремонт дороги по ул. Лермонтова в г. Лысково |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. Ремонт дороги по ул. Гагарина д. Головково |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 834,6 | 1 254,3 | 92,7 | 4 181,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. Ремонт участка автомобильной дороги по улице Зеленая в д. Ушаковка Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. Ремонт дороги по ул. Нагорная в д. Лысая Гора |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. Ремонт дороги в с. Елховка по ул. Центральная от д. 1 до д. 67 Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 855,9 | 1 263,7 | 92,7 | 4 212,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6. Ремонт дороги в щебеночном исполнении от с. Окинино до Дамбы Чебоксарского водохранилища по направлению к с. Юркино |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 510,8 | 1 504,6 | 1 000,0 | 5 015,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7. Ремонт дороги в щебеночном исполнении от д. 1 ул.Солдатова п.Нива до Нивского кладбища |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8. Ремонт дороги в асфальтовом исполнении по ул. Садовая и ул. Рослова в п. Нива |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.9. Ремонт дороги по ул. Верхняя, ул. Советская д. Перелетиха |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10. Ремонт дороги по ул.Совнархозская с.Негоново от дома № 32 до дома № 90 в асфальтовом покрытии |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.11. Ремонт дороги в деревне Гугино, ул.Зеленая |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 791,3 | 1 235,1 | 90,6 | 4 117,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.12. Ремонт дороги по ул. Полевая и ул. Центральная в д. Кременки |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 068,8 | 916,6 | 70,0 | 3 055,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13. Ремонт подъезда к кладбищу с. Большое Шипилово в асфальтобетонном исполнении |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 570,4 | 1 139,5 | 88,3 | 3 798,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.14. Ремонт дороги по ул. Зеленая в с. Ляпуны Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.15. Ремонт дороги по ул. Заводская в с. Просек |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.16. Ремонт дороги по ул. Школьная в с. Просек Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Лысковском муниципальном округе» итого, в том числе: | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа, управление образования и молодежной политики администрации Лысковского муниципального округа, ОГИБДД Отдела МВД России «Лысковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 |  | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  | 2025 | 2027 |  |  |  | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 |  | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 175,0 |

________________________________________».