Отчет о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»

 за 1 квартал 2026 года
Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители мероприятий
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026
	сводная бюджетная роспись, план на 01.04.2026
	кассовое исполнение на 01.04.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»
	
	5 468,2
	5 821,7
	220,3

	Основное мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Лысковского муниципального округа
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.  Благоустройство общественных территорий Лысковского муниципального округа
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	1 028,2
	1 028,2
	220,3

	Основное мероприятие 3.  Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.  Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5

Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа
	4 440,0
	4 793,5
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и местных бюджетов, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы
	Статус
	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования
	План
	Фактические расходы на 01.04.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.
	55 035,2
	2 202,8

	
	Расходы областного бюджета
	40 515,2
	118,9

	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	5 821,7
	220,3

	
	Федеральный бюджет
	8 698,3
	1 863,6

	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Лысковского муниципального округа»


	Всего, в т.ч.
	0
	0

	
	
	Расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	«Благоустройство общественных территорий Лысковского муниципального округа»


	Всего, в т.ч.
	10 281,7
	2 202,8

	
	
	Расходы областного бюджета
	555,2
	118,9

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	1 028,2
	220,3

	
	
	Федеральный бюджет
	8 698,3
	1 863,6

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	«Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»


	Всего, в т.ч.
	0
	0

	
	
	Расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	
	0

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	«Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения»


	Всего, в т.ч.
	0
	0

	
	
	Расходы областного бюджета
	0
	0

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0

	Основное мероприятие 5


	Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Всего, в т.ч.
	44 753,5
	0

	
	
	Расходы областного бюджета
	39 960,0
	0

	
	
	Расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	4 793,5
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства населения и другое)
	0
	0


________________________________________________

