Администрация

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________                                                                 № ________________

О внесении изменения в муниципальную

программу «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального округа от 18.01.2023 № 64

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345, постановлением администрации Лысковского муниципального округа нижегородской области от 25.01.2021 № 25 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лысковского муниципального округа Нижегородской области, планируемых к реализации», в связи с уточнением суммы расходов по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа                        п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального округа от 18.01.2023 № 64 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 431, от 10.04.2023 № 611, от 23.04.2024        № 797, от 18.09.2024 № 1770, от 24.01.2025 № 123), изложив ее в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской   области обеспечить   официальное обнародование настоящего   постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального округа   Нижегородской области и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

Гава местного самоуправления                                                                                 А.В.Кочмарёв

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от____________№________

«УТВЕРЖЕНА

постановлением администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от 18.01.2023 № 64

Муниципальная программа

«Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области (далее – УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1: Организация уличного освещения; Подпрограмма 2: Организация озеленения; Подпрограмма 3: Содержание мест захоронения; Подпрограмма 4: Прочие мероприятия по благоустройству; Подпрограмма 5: Организация вывоза мусора; Подпрограмма 6: Содержание городского пляжа; Подпрограмма 7: Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского Подпрограмма 8: Реализация проектов по поддержке местных инициатив. Подпрограмма 9: Обеспечение реализации муниципальной программы Подпрограмма 10: Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |
| Цели Программы | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |
| Задачи Программы | Качественное и комплексное благоустройство территорий, создание безопасных и комфортных условий проживания отдыха жителей округа. Достижение уровня высокой культуры, чистоты, озеленения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2025-2027 года. Программа реализуется в один этап. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Объём финансирования Программы в 2025-2027 годах: Всего - 346 522,0 тыс. рублей, 2025 год - 137 453,9 тыс. рублей; 2026 год - 104 855,2 тыс. рублей; 2027 год - 105 033,9 тыс. рублей; В том числе по Подпрограммам Программы: Подпрограмма 1: Организация уличного освещения (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год - 20 587,9 тыс. рублей; 2026 год - 20 265,0 тыс. рублей; 2027 год - 20 265,0 тыс. рублей; Подпрограмма 2: Организация озеленения (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год – 698,3 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; Подпрограмма 3: Содержание мест захоронений (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год - 914,3 тыс. рублей; 2026 год - 260,0 тыс. рублей; 2027 год - 260,0 тыс. рублей; Подпрограмма 4: Прочие мероприятия по благоустройству (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год – 75 978,0 тыс. рублей; 2026 год - 48 389,8 тыс. рублей; 2027 год - 48 388,8 тыс. рублей; Подпрограмма 5: Организация вывоза мусора (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год - 2 844,2 тыс. рублей; 2026 год - 877,6 тыс. рублей; 2027 год - 1 057,3 тыс. рублей; Подпрограмма 6: Содержание городского пляжа (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год – 1 787,1 тыс. рублей; 2026 год - 2 412,1 тыс. рублей; 2027 год - 2 412,1 тыс. рублей; Подпрограмма 7: Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год – 598,7 тыс. рублей; 2026 год - 600,0 тыс. рублей; 2027 год - 600,0 тыс. рублей; Подпрограмма 8: Реализация проектов по поддержке местных инициатив (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год – 1 150,7 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей; Подпрограмма 9: Обеспечение реализации муниципальной программы (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области). 2025 год - 32 894,7 тыс. рублей; 2026 год - 32 050,7 тыс. рублей; 2027 год - 32 050,7 тыс. рублей; Подпрограмма 10: Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» (бюджет Лысковского муниципального округа Нижегородской области) 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации Программы | Подпрограмма Программы «Организация уличного освещения» Индикаторы Доля линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении, % 2025 год – 15,0; 2026 год – 15,0; 2027 год – 15,0 Подпрограмма Программы «Организация озеленения» Индикаторы Сохранение достигнутого уровня доли содержания клумб, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля содержания кустарников, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Содержание мест захоронений» Индикаторы Доля содержания мест захоронений, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Организация прочих мероприятии по благоустройству» Индикаторы Доля детских площадок, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля деревянных лестниц и переходов, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля газонов, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля пешеходных тротуаров, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля обработанных территории от клещей, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля камер видеонаблюдения, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля биотуалетов, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля санитарной очистки территории, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля содержания путеводителя для инвалидов по зрению, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля заполнения детских игровых элементов (песочниц) песком, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Крещение», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Масленица», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Дня Победы», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «День города», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Новый год», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Организация вывоза мусора» Индикаторы Доля содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Содержание городского пляжа» Индикаторы Доля Городского пляжа, охваченная содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» Индикаторы Доля обработанных от сорной травы борщевика Сосновского территорий, требующих обработки, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Реализация проектов по поддержке местных инициатив» Индикаторы Доля планируемых проектов к реализации благоустройства, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 0,0; 2027 год – 0,0 Подпрограмма Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы» Индикаторы Доля планируемых расходов на содержание аппарата управления, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Подпрограмма Программы «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» Индикаторы Доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МАУ «Благоустройство», требующих ремонта, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля износа оборудования и автотранспорта, % 2025 год – 25,0; 2026 год – 35,0; 2027 год – 40,0 Непосредственные результаты к 2027 году: Замена электроламп (ДРВ, ДНАТ, ДРЛ) на светодиодные, % 2025 год – 40,0; 2026 год – 50,0; 2027 год – 60,0 Замена электроламп (ДРВ, ДНАТ, ДРЛ) на светодиодные – 2700 шт.; Замена светильников РКУ, ЖКУ на светодиодные, % 2025 год – 40,0; 2026 год – 50,0; 2027 год – 60,0 Количество благоустроенных объектов и (или) территорий зелеными насаждениями, шт. 2025 год – 27,0; 2026 год – 30,0; 2027 год – 30,0 Обрезка кустарника под естественный вид, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обкос трав на территории муниципальных кладбищ, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Уборка территории муниципальных кладбищ, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обеспечение технической водой на муниципальных кладбищах, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок, шт. 2025 год – 67,0; 2026 год – 68,0; 2027 год – 69,0 Содержание, ремонт деревянных лестниц и переходов, шт., 2025 год – 32,0; 2026 год – 32,0; 2027 год – 32,0 Обкос трав, тыс. м2 2025 год – 427,0; 2026 год – 427,0; 2027 год – 427,0 Содержание и ремонт тротуаров, тыс. м2 2025 год – 30,73; 2026 год – 30,73; 2027 год – 30,73 Акарицидная обработка, ГА 2025 год – 40,7; 2026 год – 40,7; 2027 год – 40,7 Обслуживание камер видеонаблюдения, шт. 2025 год – 87,0; 2026 год – 87,0; 2027 год – 87,0 Обслуживание биотуалетов, шт. 2025 год – 5,0; 2026 год – 5,0; 2027 год – 5,0 Санитарная очистка территории, 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Содержание путеводителя для инвалидов по зрению, тыс. м. 2025 год – 1,26; 2026 год – 1,26; 2027 год – 1,26 Заполнение, замена песка на детских площадках, м3 2025 год – 158,0; 2026 год – 158,0; 2027 год – 158,0 Подготовительные работы в рамках благоустройства к проведению праздновании на территориях, шт. 2025 год – 5,0; 2026 год – 5,0; 2027 год – 5,0 Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке, шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Количество мест накопления твердых коммунальных отходов, шт. 2025 год – 409,0; 2026 год – 409,0; 2027 год – 409,0 Обслуживание городского пляжа шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Монтаж, демонтаж оборудования Городского пляжа, шт. 2025 год – 150,0; 2026 год – 150,0; 2027 год – 150,0 Обследование водолазами дна акватории Городского пляжа, тыс. м2 2025 год – 3,0; 2026 год – 3,0; 2027 год – 3,0 Устройство песчаного покрытия береговой зоны Городского пляжа, тыс. т. 2025 год – 1,25; 2026 год – 1,25; 2027 год – 1,25 Охрана объекта и общественного порядка на территории Городского пляжа, ед. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Обученные спасатели, чел. 2025 год – 2,0; 2026 год – 2,0; 2027 год – 2,0 Содержание зоны отдыха у воды в год Лысково, шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Уничтожение сорной травы борщевика Сосновского, ГА 2025 год – 52,0; 2026 год – 52,0; 2027 год – 52,0 Реализация проектов по поддержке местных инициатив, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 0,0; 2027 год – 0,0 Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Уменьшение доли помещений в здании МАУ «Благоустройство», требующих ремонта, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, на уровне 100 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли износа оборудования и автотранспорта на уровне 10 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 |

2. Текстовая часть муниципальной Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Необходимость реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей   в разработке эффективной стратегии развития на муниципальном уровне.

Программа благоустройства на территории Лысковского муниципального округа (далее - Программа) содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях благоустройства на территории Лысковского муниципального округа на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей благоустройства Лысковского муниципального округа.

Цели развития Лысковского муниципального округа и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Главной целью Программы является формирование благоприятного социального климата для жизнедеятельности населения. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

В последние годы в городе Лысково ведется целенаправленная работа по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии городских территорий. В рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроены придомовые территории (отремонтировано асфальтобетонное покрытие, реконструировано уличное освещение, заменены скамейки и урны).

Мероприятия по благоустройству проводятся и на территории Городского парка г.Лысково, парка «Победы», парка «РДК», сквера Памяти погибших комсомольцев, которые являются любимыми местами отдыха горожан.

Выполнение работ по благоустройству существующих территорий и созданию новых объектов благоустройства требует вложения средств для дальнейшего содержания в надлежащем состоянии территории города и объектов социальной значимости для населения, что повышает общий культурный уровень жителей Лысковского муниципального округа.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого административно территориального образования разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей благоустройства на территории Лысковского муниципального округа.

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель программы – устойчивое благоустройство на территории Лысковского муниципального округа, создание на территории округа благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

-  благоустройство территорий;

- создание условий для массового отдыха жителей округа и обустройство мест его проведения;

- повышение уровня озеленения улиц, направленное на улучшение внешнего облика округа, путем цветочного оформления территорий, содержание объектов озеленения территорий;

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы с 2025 по 2027 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы (таблица 1 Программы)

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа» Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, тыс.рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |
| Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие территории Лысковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 | 61 117,9 |  |
| Мероприятие 1.1 Организация уличного освещения |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 | 61 117,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Организация озеленения» |  |  |  |  | 698,3 | 0,0 | 0,0 | 698,3 |  |
| Мероприятие 2.1 Организация озеленения |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 698,3 | 0,0 | 0,0 | 698,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронений» |  |  |  |  | 914,3 | 260,0 | 260,0 | 1 434,3 |  |
| Мероприятие 3.1 Содержание мест захоронений, в том числе софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 914,3 | 260,0 | 260,0 | 1 434,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  | 75 978,0 | 48 389,8 | 48 388,8 | 172 756,6 |  |
| Мероприятие 4.1 Прочие мероприятия по благоустройству |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 74 673,4 | 45 571,6 | 45 570,6 | 165 815,6 |  |
| Мероприятие 4.2 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, в том числе на приобретение механизированной техники |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | - | 1 515,0 | 1 515,0 | 3 030,0 |  |
| Мероприятие 4.3 Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 304,6 | 1 303,2 | 1 303,2 | 3 911,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Организация вывоза мусора» |  |  |  |  | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 | 4 779,1 |  |
| Мероприятие 5.1 Вывоз мусора |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 | 4 779,1 |  |
| Мероприятие 5.2 Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 6 «Содержание Городского пляжа» |  |  |  |  | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 | 6 611,3 |  |
| Мероприятие 6.1 Содержание Городского пляжа |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 | 6 611,3 |  |
| Подпрограмма 7 «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  | 598,7 | 600,0 | 600,0 | 1 798,7 |  |
| Мероприятие 7.1. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 598,7 | 600,0 | 600,0 | 1 798,7 |  |
| Подпрограмма 8 «Реализация проектов по поддержке местных инициатив» |  |  |  |  | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 |  |
| Мероприятие 8.1 Реализация проектов по поддержке местных инициатив |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 | 1 150,7 |  |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 | 96 996,1 |  |
| Мероприятие 9.1 Содержание аппарата управления |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 | 96 996,1 |  |
| Подпрограмма 10 «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство»» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.1 Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |  | прочие расходы | 2025-2027 года | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

2.5.  Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении |  | % | 35,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена электроламп (ДРВ, ДНАТ, ДРЛ) на светодиодные |  | % | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| Замена светильников РКУ, ЖКУ на светодиодные |  | % | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение достигнутого уровня доли содержания клумб. |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля содержания кустарников |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных объектов и (или) территорий зелеными насаждениями |  | шт. | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 |
| Обрезка кустарника под естественный вид |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля содержания мест захоронений |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Обкос трав на территории муниципальных кладбищ |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уборка территории муниципальных кладбищ |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение технической водой на муниципальных кладбищах |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детских площадок, охваченных содержанием |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля деревянных лестниц и переходов, охваченных содержанием и ремонтом |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля газонов, охваченных содержанием |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля пешеходных тротуаров, охваченных содержанием и ремонтом |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обработанных территории от клещей |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля камер видеонаблюдения, охваченных содержанием и ремонтом |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля биотуалетов, охваченных содержанием |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля санитарной очистки территории |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля содержания путеводителя для инвалидов по зрению |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля заполнения детских игровых элементов (песочниц) песком |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Крещение» |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Масленица» |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Дня Победы» |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «День города» |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Новый год» |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживанию и содержанию детских игровых и спортивных площадок |  | шт. | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Содержание, ремонт деревянных лестниц и переходов |  | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Обкос трав |  | тыс. м2 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| Содержание и ремонт тротуаров |  | тыс. м. | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 |
| Акарицидная обработка |  | ГА | 34,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Обслуживание камер видеонаблюдения |  | шт. | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Обслуживание биотуалетов |  | шт. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Санитарная очистка территории |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Содержание путеводителя для инвалидов по зрению |  | тыс. м | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Заполнение, замена песка на детских площадках |  | м3 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Подготовительные работы в рамках благоустройства к проведению праздновании на территориях |  | шт. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5 «Организация вывоза мусора» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля содержания мест накопления твердых коммунальных отходов |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество мест накопления твердых коммунальных отходов |  | ед. | 217,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
| Подпрограмма 6 «Содержание городского пляжа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля Городского пляжа, охваченная содержанием и ремонтом |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание городского пляжа |  | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Монтаж, демонтаж оборудования Городского пляжа |  | шт. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Обследование водолазами дна акватории Городского пляжа |  | тыс. м2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Устройство песчаного покрытия береговой зоны Городского пляжа |  | тыс.т. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Охрана объекта и общественного порядка на территории Городского пляжа |  | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Обученные спасатели |  | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Содержание зоны отдыха у воды в год Лысково |  | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 7 «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обработанных от сорной травы борщевика Сосновского территорий, требующих обработки |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Уничтожение сорной травы борщевика Сосновского |  | ГА | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Подпрограмма 8 «Реализация проектов поддержки местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля планируемых проектов к реализации благоустройства |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов по поддержке местных инициатив |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля планируемых расходов на содержание аппарата управления |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 10 «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МАУ «Благоустройство» (далее – здание МАУ «Благоустройство»), требующих ремонта |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля износа оборудования и автотранспорта |  | % | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение доли помещений в здании МАУ «Благоустройство», требующих ремонта |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сохранение доли рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100 % |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сохранение доли автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, на уровне 100 % |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сохранение доли износа оборудования и автотранспорта на уровне 10 % |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация озеленения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация озеленения |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, в том числе на приобретение механизированной техники |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3. Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация вывоза мусора» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Содержание Городского пляжа» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Содержание Городского пляжа |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Реализация проектов по поддержке местных инициатив» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. Реализация проектов по поддержке местных инициатив |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. Содержание аппарата управления |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.2. Муниципальные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |
| Подпрограмма 10 «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.1. Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы не требует разработки НПА |  |  |  |

2.7.  Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа

Таблица 4

| Статус | Подпрограмма Программы | Муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование Программы | «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа» | Всего | 137 453,9 | 104 855,2 | 105 033,9 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 137 453,9 | 104 855,2 | 105 033,9 |
| Подпрограмма 1 | «Организация уличного освещения» | Всего | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
| Подпрограмма 2 | «Организация озеленения» | Всего | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Содержание мест захоронений» | Всего | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
| Подпрограмма 4 | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего | 75 978,0 | 48 389,8 | 48 388,8 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 75 978,0 | 48 389,8 | 48 388,8 |
| Подпрограмма 5 | «Организация вывоза мусора» | Всего | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
| Подпрограмма 6 | «Содержание городского пляжа» | Всего | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
| Подпрограмма 7 | «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» | Всего | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма 8 | «Реализация проектов по поддержке местных инициатив» | Всего | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
| Подпрограмма 10 | «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа мероприятий Программы за период с 2025 года по 2027 год составит  318 802,5 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета Лысковского муниципального округа на очередной финансовый год.

2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 5

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование Программы | Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 150 019,9 | 110 067,9 | 110 246,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 12 474,4 | 5 212,7 | 5 212,7 |
|  |  | Бюджет округа | 137 453,9 | 104 855,2 | 105 033,9 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 91,6 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация уличного освещения | Всего, в т.ч. | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | Всего, в т.ч. | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация озеленения | Всего, в т.ч. | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация озеленения | Всего, в т.ч. | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 698,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Содержание мест захоронений | Всего, в т.ч. | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание мест захоронений, в том числе софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | Всего, в т.ч. | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего, в т.ч. | 85 858,6 | 53 602,5 | 53 601,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9 880,6 | 5 212,7 | 5 212,7 |
|  |  | Бюджет округа | 75 978,0 | 48 389,8 | 48 388,8 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего, в т.ч. | 79 341,3 | 45 571,6 | 45 570,6 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 4 667,9 | - | - |
|  |  | Бюджет округа | 74 673,4 | 45 571,6 | 45 570,6 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, в том числе на приобретение механизированной техники | Всего, в т.ч. | - | 1 515,0 | 1 515,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | - | 1 515,0 | 1 515,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 6 517,3 | 6 515,9 | 6 515,9 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5 212,7 | 5 212,7 | 5 212,7 |
|  |  | Бюджет округа | 1 304,6 | 1 303,2 | 1 303,2 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Организация вывоза мусора | Всего, в т.ч. | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Вывоз мусора | Всего, в т.ч. | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Содержание Городского пляжа | Всего, в т.ч. | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Содержание Городского пляжа | Всего, в т.ч. | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского | Всего, в т.ч. | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Всего, в т.ч. | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | Всего, в т.ч. | 3 836,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 593,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 91,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1 | Реализация проектов по поддержке местных инициатив | Всего, в т.ч. | 3 836,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 593,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 91,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 9 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в т.ч. | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1 | Содержание аппарата управления | Всего, в т.ч. | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 32 894,7 | 32 050,7 | 32 050,7 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Подпрограмма 10 | Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |
| Основное мероприятие 10.1 | Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (средства юридических и физических лиц) |  |  |  |

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Риск неуспешной реализации Программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Программы. В этом случае ряд мероприятий Программы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено. Также на реализацию Программы могут повлиять невыполнение обязательств подрядными организациями, кризисные явления в экономике.

Способом ограничения финансового риска является ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) в течение всего периода реализации Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

-  контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления Программой;

-  своевременная корректировка мероприятий Программы.

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной окружающей среды.

Учитывая, что настоящая Программа представляет собой комплексный план действий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, по  формированию  благоприятных, комфортных  условий  для  жизнедеятельности  населения, эффективность  её  реализации  будет  оцениваться  в  соответствии  с  задачами, направленными  на  достижение  данной  стратегической  цели. Для достижения каждой  отдельной  из  задач  запланирован  комплекс  программных  мероприятий. Общая доля реализованных мероприятий Программы также послужит критерием оценки эффективности её реализации. Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетический облик административно-территориальных образовании. Помимо этого, реализация данной Программы послужит:

-  сохранению и улучшению внешнего вида строений, территорий общего пользования;

-  обеспечению комфортных и безопасных условий проживания граждан;

-  улучшению санитарно-гигиенического состояния в Лысковском муниципальном округе.

Для количественной оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании годовых отчетов о реализации Программы и использовании системы целевых показателей, путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий   год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Сравнительный анализ целевых показателей обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации Программы за отчетный период с целью уточнения степени задач и выполнения мероприятий Программы.

3.  Подпрограммы муниципальной Программы

3.1.  Подпрограмма

«Организация уличного освещения»

3.1.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного освещения улиц Лысковского муниципального округа, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей Лысковского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы | Организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год - 20 587,9 тыс. рублей; 2026 год - 20 265,0 тыс. рублей; 2027 год - 20 265,0 тыс. рублей; |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличном освещении, % 2025 год – 15,0; 2026 год – 15,0; 2027 год – 15,0 Показатели непосредственных результатов: Замена электроламп (ДРВ, ДНАТ, ДРЛ) на светодиодные, % 2025 год – 40,0; 2026 год – 50,0; 2027 год – 60,0 Замена светильников РКУ, ЖКУ на светодиодные, % 2025 год – 40,0; 2026 год – 50,0; 2027 год – 60,0 |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.1.2.1.  Характеристика текущего состояния

В настоящее время в вопросах организации уличного освещения имеется ряд  проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Общий анализ благоустройства территории Лысковского муниципального округа показывает наличие проблем с уличным освещением.     Решение проблемы освещения городских  улиц  является  важной  задачей  в  создании  достойных  и  безопасных  условий  для  проживания. Ежегодно производится замена вышедших из строя проводов, светильников, ведутся работы по реконструкции линий уличного освещения.

Для эффективного использования бюджетных средств необходимо проведение  энергоэффективных  мероприятий, направленных  на  энергосбережение, что  позволит  направить  освободившиеся  финансовые  средства  на  работы  по  расширению  сети  уличного  освещения  в  целях  улучшения  освещенности территорий Лысковского муниципального округа.

В этих целях планируется замена электроламп (ДРВ, ДНАТ, ДРЛ) на светодиодные и замена вышедших из строя светильников типа РКУ, ЖКУ, ЖТУ и т.д. на светодиодные

Решение данных проблем требует вложения денежных средств, которые предусматриваются Подпрограммой.

3.1.2.2. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является обеспечение бесперебойного освещения улиц Лысковского муниципального округа, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей Лысковского муниципального округа.

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;
- повышение безопасности дорожного движения;
- снижение уровня криминогенной обстановки на территории Лысковского муниципального округа;
- снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное.
Достижением цели являются:

- улучшение состояния уличного освещения в Лысковском муниципальном округе;
- повышение надежности и долговечности работы сетей уличного освещения;
- улучшение условий проживания граждан;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- снижение уровня криминогенной обстановки.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.1.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.1.2.5.  Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние организации уличного освещения и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

## 3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

## Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

## 3.1.2.8.  Обоснование объема финансовых ресурсов

## 3.1.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Организация уличного освещения» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |
| Мероприятие | Организация уличного освещения |  | 20 587,9 | 20 265,0 | 20 265,0 |

3.1.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий   будет существенно сокращено.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Программа предусматривает установку современного оборудования для обеспечения наружного освещения, ее реализация обеспечивает повышение энергетической эффективности уличного освещения Лысковского муниципального округа и сокращение затрат на оплату потребленной электрической энергии на нужды уличного освещения.

3.2.  Подпрограмма

«Организация озеленения»

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Лысковского муниципального округа, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Подпрограммы | Поддержание естественного вида кустарников и эстетического вида территории зелеными насаждениями (клумбами, цветниками) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 698,3 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Сохранение достигнутого уровня доли содержания клумб, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля содержания кустарников, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Количество благоустроенных объектов и (или) территорий зелеными насаждениями, шт. 2025 год – 27,0; 2026 год – 30,0; 2027 год – 30,0 Обрезка кустарника под естественный вид, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 |

3.2.2 Текстовая часть Подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Лысковского муниципального округа ухудшилось, кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: спилка и кронирование аварийных деревьев, вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

## 3.2.2.2. Цели и задачи

## Цели программы:

- обеспечение и улучшение внешнего вида территории Лысковского муниципального округа, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи программы:

- поддержание естественного вида кустарников и эстетического вида территории зелеными насаждениями (клумбами, цветниками);

- санитарная обрезка и спилка аварийных деревьев на территории Лысковского муниципального округа

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

## Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

## 3.2.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

## Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

## 3.2.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

## При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние организации озеленения в Лысковском муниципальном округе и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.

## Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

## 3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

## 3.2.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

## Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| ## Статус | ## Наименование | ## Заказчик / исполнитель | ## Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 |
| ## Подпрограмма | ## «Организация озеленения» | ## УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | ## 698,3 | ## 0,0 | ## 0,0 |
| ## Мероприятие | ## Организация озеленения |  | ## 698,3 | ## 0,0 | ## 0,0 |

3.2.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

## 3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

## Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.

## Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

## Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- улучшение состояния территорий муниципального образования;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной среды для проживания жителей округа;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в округе;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- увеличение количества высаживаемых деревьев.

## 3.3.  Подпрограмма

«Содержание мест захоронений»

3.3.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение благоустройства и содержания мест захоронений (кладбищ). |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа; 2025 год – 914,3 тыс. рублей; 2026 год – 260,0 тыс. рублей; 2027 год – 260,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля содержания мест захоронений, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Обкос трав на территории муниципальных кладбищ, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Уборка территории муниципальных кладбищ, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обеспечение технической водой на муниципальных кладбищах, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.3.2.1.  Характеристика текущего  состояния

Кладбище является социально значимым объектом похоронного назначения. В Программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах. На территории кладбищ требуется обустройство подъездных путей, замена ограждения, обрезка и спилка аварийных деревьев и кустарников, регулярный обкос трав проходов, дорожек.

На основании вышеизложенного, для решения данных проблем и приведения мест захоронений в соответствии с требованиями санитарных норм, для благоустройства площадей территории муниципальных кладбищ и требуется настоящая Программа, выполнение которой позволит улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ.

3.3.2.2.  Цели и задачи

Целями Программы являются реализация гарантий погребения умершего, благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию мест захоронений (кладбищ).

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.3.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать  индикаторы, характеризующие содержание мест захоронений в Лысковском муниципальном округе и  позволяющие  оценить  непосредственно  реализацию  мероприятий, осуществляемых  в  рамках  Подпрограммы.

Индикаторы  достижения  цели  и  непосредственные  результаты  реализации  Подпрограммы  представлены  в  таблице  2  Программы.

3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.3.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.3.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Содержание мест захоронений» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 914,3 | 260,0 | 260,0 |
| Мероприятие | Содержание мест захоронений, в том числе софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» |  | 914,3 | 260,0 | 260,0 |

3.3.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.3.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:

-  отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;

-  форс-мажорные обстоятельства;

-  невыполнение обязательств подрядными организациями.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

В результате реализации программных мероприятий будет обеспечена реализация гарантий погребения умершего, а также благоустройство и содержание основных мест захоронений умерших на территории Лысковского муниципального округа.

3.4.  Подпрограмма

«Прочие мероприятия по благоустройству»

3.4.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Лысковского муниципального округа, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Подпрограммы | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства муниципального образования; - организация работ по уборке города; - организация благоустройства территории; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 75 978,0 тыс. рублей; 2026 год – 48 389,8 тыс. рублей; 2027 год – 48 388,8 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы Доля детских площадок, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля деревянных лестниц и переходов, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля газонов, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля пешеходных тротуаров, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля обработанных территории от клещей, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля камер видеонаблюдения, охваченных содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля биотуалетов, охваченных содержанием, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля санитарной очистки территории, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля содержания путеводителя для инвалидов по зрению, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля заполнения детских игровых элементов (песочниц) песком, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Крещение», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Масленица», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Дня Победы», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «День города», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля подготовительных работ в рамках благоустройства к празднованию «Новый год», % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Обслуживание и содержание детских игровых и спортивных площадок, шт. 2025 год – 67,0; 2026 год – 68,0; 2027 год – 69,0 Содержание, ремонт деревянных лестниц и переходов, шт., 2025 год – 32,0; 2026 год – 32,0; 2027 год – 32,0 Обкос трав, тыс. м2 2025 год – 427,0; 2026 год – 427,0; 2027 год – 427,0 Содержание и ремонт тротуаров, тыс. м2 2025 год – 30,73; 2026 год – 30,73; 2027 год – 30,73 Акарицидная обработка, ГА 2025 год – 40,7; 2026 год – 40,7; 2027 год – 40,7 Обслуживание камер видеонаблюдения, шт. 2025 год – 87,0; 2026 год – 87,0; 2027 год – 87,0 Обслуживание биотуалетов, шт. 2025 год – 5,0; 2026 год – 5,0; 2027 год – 5,0 Санитарная очистка территории, 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Содержание путеводителя для инвалидов по зрению, тыс. м. 2025 год – 1,26; 2026 год – 1,26; 2027 год – 1,26 Заполнение, замена песка на детских площадках, м3 2025 год – 158,0; 2026 год – 158,0; 2027 год – 158,0 Подготовительные работы в рамках благоустройства к проведению праздновании на территориях, шт. 2025 год – 5,0; 2026 год – 5,0; 2027 год – 5,0 Обслуживание и ремонт фонтана в Городском парке, шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 |

3.4.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Ежегодно на территории муниципального образования проводятся работы по  содержанию  и  благоустройству:  санитарная  очистка  городских  территорий  от  мусора, весенняя  уборка, обкос  травы. За последние годы приобретено и установлено много  детских  площадок, за  которыми  необходимы  контроль  и  уход.

На период проведения праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение и подготовка городских территорий.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Уровень комфортности проживания не отвечает растущим требованиям жителей. Общий анализ благоустройства территории Лысковского муниципального округа показывает наличие проблем  с недостаточным  благоустройством  мест  массового  пребывания  граждан  (парков, скверов) и  т.д.

Решение данных проблем требует вложения денежных средств, которые предусматриваются Подпрограммой.

3.4.2.2.  Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания жителей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства территории Лысковского муниципального округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- улучшение эстетической привлекательности округа;

- рациональное и эффективное использование средств бюджета Лысковского муниципального округа.

3.4.2.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.4.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.4.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При оценке достижения поставленной цели и  решения  задач  планируется  использовать  индикаторы, характеризующие  состояние  благоустройства  на  территории  Лысковского муниципального округа  и  позволяющие  оценить  непосредственно  реализацию  мероприятий, осуществляемых  в  рамках  Подпрограммы.

Индикаторы достижения  цели  и  непосредственные  результаты  реализации  Подпрограммы  представлены  в  таблице  2  Программы.

3.4.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.4.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Прочие мероприятия по благоустройству» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 75 978,0 | 48 389,8 | 48 388,8 |
| Мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 74 673,4 | 45 571,6 | 45 570,6 |
| Мероприятие 2 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, в том числе на приобретение механизированной техники | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | - | 1 515,0 | 1 515,0 |
| Мероприятие 3 | Проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 304,6 | 1 303,2 | 1 303,2 |

3.4.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:

-  отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;

-  форс-мажорные обстоятельства;

-  невыполнение обязательств подрядными организациями.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

  - улучшение санитарного и экологического состояния территории Лысковского муниципального округа;

  - повышение уровня эстетики округа.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Подпрограммы.

Критерием оценки эффективности является уменьшение количества жалоб от населения на состояние объектов благоустройства.

3.5.  Подпрограмма

«Организация вывоза мусора»

3.5.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Лысковского муниципального округа, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Лысковского муниципального округа. |
| Задачи Подпрограммы | Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории Лысковского муниципального округа. Создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории Лысковского муниципального округа. Обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории Лысковского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 2 844,2 тыс. рублей; 2026 год – 877,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 057,3 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Количество мест накопления твердых коммунальных отходов, шт. 2025 год – 409,0; 2026 год – 409,0; 2027 год – 409,0 |

3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

С 01.01.2019 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).
В соответствии с Правилами обустройства (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, требованиями законодательствами Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

На территории Лысковского муниципального округа имеются контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 409 штук. 
Загрязнение окружающей среды отходами является одной из самых значимых проблем в

настоящее время.

3.5.2.2. Цели и задачи

Целью  Подпрограммы  является  создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Лысковского муниципального округа, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Лысковского муниципального округа.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

-  сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории Лысковского муниципального округа;

- создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории Лысковского муниципального округа;

- обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории Лысковского муниципального округа.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.5.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.5.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.5.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.5.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Организация вывоза мусора» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
| Мероприятие 1 | Вывоз мусора |  | 2 844,2 | 877,6 | 1 057,3 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | - | - | - |

3.5.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.5.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы может повлиять отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить количество несанкционированных свалок размещения ТКО на территории округа;
- обеспечить доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения округа;
- повысить уровень экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО;
- улучшить санитарное состояние территории Лысковского муниципального округа.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Подпрограммы.

3.6.  Подпрограмма

«Содержание Городского пляжа»

3.6.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | - оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте; - организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте; - организация охраны общественного порядка и охраны объекта |
| Задачи Подпрограммы | Предупреждение несчастных случаев на водоемах |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа 2025 год – 1 787,1 тыс. рублей; 2026 год – 2 412,1 тыс. рублей; 2027 год – 2 412,1 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля Городского пляжа, охваченная содержанием и ремонтом, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Обслуживание городского пляжа шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Монтаж, демонтаж оборудования Городского пляжа, шт. 2025 год – 150,0; 2026 год – 150,0; 2027 год – 150,0 Обследование водолазами дна акватории Городского пляжа, тыс. м2 2025 год – 3,0; 2026 год – 3,0; 2027 год – 3,0 Устройство песчаного покрытия береговой зоны Городского пляжа, тыс. т. 2025 год – 1,25; 2026 год – 1,25; 2027 год – 1,25 Охрана объекта и общественного порядка на территории Городского пляжа, ед. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 Обученные спасатели, чел. 2025 год – 2,0; 2026 год – 2,0; 2027 год – 2,0 Содержание зоны отдыха у воды в год Лысково, шт. 2025 год – 1,0; 2026 год – 1,0; 2027 год – 1,0 |

3.6.2 Текстовая часть Подпрограммы

3.6.2.1. Характеристика текущего состояния

Городской пляж расположен на северо-западной окраине города Лысково Лысковского муниципального округа общей площадью 48 000 м2. Был построен по программе поддержки местных инициатив в 2017 году.

Ежегодно на Городском пляже устанавливается различное оборудование для посетителей пляжа. Перед открытием Городского пляжа проводятся работы по обследованию водолазами дна акватории площадью 3000 м2. Устанавливаются буи для обозначения зон купания взрослой и детской, а также проводятся исследования грунта и воды.

В период работы Городского пляжа ежедневно проводится работы по уборке территории пляжа. На территории пляжа круглые сутки находятся сотрудники охраны, которые регулируют общественный порядок и ведут охрану объекта. В режим работы пляжа на территории находится обученный спасатель, который может оказать первую медицинскую помощь, а также ведет наблюдение по недопущению несчастных случаев на водных объектах.

3.6.2.2. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является:

- оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте;

- организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте;

- организация охраны общественного порядка и охраны объекта.

Для реализации целей Подпрограммы должны быть выполнены следующие Задачи:

-  предупреждение несчастных случаев на водоемах;

- организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха на водных объектах.

3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.6.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.6.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.6.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.6.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.6.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.6.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Содержание городского пляжа» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |
| Мероприятие | Содержание городского пляжа |  | 1 787,1 | 2 412,1 | 2 412,1 |

3.6.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.6.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы может повлиять отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

— обеспечению качественного отдыха населения и защиты его здоровья от негативного воздействия окружающей среды;

— формированию и укреплению материально-технической базы мест массового отдыха на водоемах Лысковского муниципального округа;

— обеспечению безопасности и предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах год Лысково.

3.7.  Подпрограмма

«Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского»

3.7.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Лысковского муниципального округа, создание безопасной среды для жизни и здоровья населения |
| Задачи Подпрограммы | проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами). |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 598,7 тыс. рублей; 2026 год – 600,0 тыс. рублей; 2027 год – 600,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля обработанных от сорной травы борщевика Сосновского территорий, требующих обработки, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Уничтожение сорной травы борщевика Сосновского, ГА 2025 год – 52,0; 2026 год – 52,0; 2027 год – 52,0 |

3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.7.2.1. Характеристика текущего состояния

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.  В 1947 году борщевик рекомендован, к выращиванию для улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных. В каждом районе имелось хозяйство, занимающееся семеноводством борщевика Сосновского.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины – фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов.  В настоящее время борщевик Сосновского  интенсивно  распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог, борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям,  а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борьба с борщевиком Сосновского является вопросом муниципального образования и должна проводится в целях благоустройства территории поселения, прежде всего обеспечивая охрану здоровья человека и предотвращения получения травм в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории Лысковского муниципального округа показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

3.7.2.2. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Лысковского муниципального округа, создание безопасной среды для жизни и здоровья населения

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами).

3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.7.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.7.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.7.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.7.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.7.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.7.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 598,7 | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие | Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 598,7 | 600,0 | 600,0 |

3.7.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.7.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы может повлиять отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Освобождение от борщевика Сосновского 52 ГА земель в черте Лысковского муниципального округа.

Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика   Сосновского   на   территории Лысковского муниципального округа.

Снижение случаев травматизма среди населения; повышение уровня благоустройства Лысковского муниципального округа.

Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.

Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы.

3.8.  Подпрограмма

«Реализация проектов по поддержке местных инициатив»

3.8.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Целями подпрограммы являются: создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры. Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Лысковского муниципального округа, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Подпрограммы | - решение вопросов местного значения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства муниципального образования; - организация благоустройства территории; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 1 150,7 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы Доля планируемых проектов к реализации благоустройства, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 0,0; 2027 год – 0,0 Непосредственные результаты: Реализация проектов по поддержке местных инициатив, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 0,0; 2027 год – 0,0 |

3.8.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.8.2.1. Характеристика текущего состояния

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

В рамках проекта поддержки местных инициатив также направлялись средства на  Городской парк год Лысково, за  счет  которых  прошло  устройство  «Тропы  здоровья», также  в  рамках  данного  проекта  создан  Городской  пляж, отремонтирован мемориальный комплекс «Вечный огонь», отремонтированы дороги местного значения, произведен ремонт тротуаров, установлен детские сертифицированные площадки.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Уровень комфортности  проживания  не  отвечает  растущим  требованиям  жителей. Общий анализ  благоустройства  территории  Лысковского муниципального округа  показывает  наличие  проблем  с недостаточным  благоустройством  мест  массового  пребывания  граждан  (парков, скверов) и  т.д.

Решение данных проблем требует вложения денежных средств, которые предусматриваются Подпрограммой.

3.8.2.2.  Цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является – создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры. Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Лысковского муниципального округа, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства территории Лысковского муниципального округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- улучшение эстетической привлекательности округа;

- рациональное и эффективное использование средств бюджета Лысковского муниципального округа.

3.8.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.8.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.8.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, характеризующие состояние благоустройства на территории Лысковского муниципального округа и позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.8.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.8.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.8.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.8.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Нижегородской области, за счет средств спонсоров, за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа, и за счет средств жителей. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Реализация проектов по поддержке местных инициатив» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Реализация проектов по поддержке местных инициатив |  | 1 150,7 | 0,0 | 0,0 |

3.8.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.8.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:

-  отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;

-  форс-мажорные обстоятельства;

-  невыполнение обязательств подрядными организациями.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

  - улучшение санитарного и экологического состояния территории Лысковского муниципального округа;

  - повышение уровня эстетики округа;

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Подпрограммы.

Критерием оценки эффективности является уменьшение количества жалоб от населения на состояние объектов благоустройства.

3.9.  Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.9.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |
| Задачи Подпрограммы | Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления благоустройством на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 32 894,7 тыс. рублей; 2026 год – 32 050,7 тыс. рублей; 2027 год – 32 050,7 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля планируемых расходов на содержание аппарата управления, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Непосредственные результаты: Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программой и ее подпрограммами, выполнены в максимальном объеме 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 |

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Управление по благоустройству и развитию территории является отраслевым (функциональным) органом администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области (структурным подразделением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области), учреждено в форме муниципального казенного учреждения и обладает правами юридического лица, а также является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Управление по благоустройству и развитию территорий осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об управлении по благоустройству и развитию территории, утвержденным решением Совета депутатов Лысковского муниципального округа от 10.12.2020 № 78.

Основной деятельностью управления по благоустройству и развитию территории является благоустройство, дорожная деятельность, первичные меры пожарной безопасности, охрана окружающей среды округа на территории Лысковского муниципального округа.

3.9.2. Оценка планируемой эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить сбалансированность и устойчивость местного бюджета;

- обеспечить формирование местного бюджета на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальной программы «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области»;

- повысить бюджетный потенциал Лысковского муниципального округа, в том числе за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата.

3.10.  Подпрограмма

«Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство»

3.10.1. Паспорт Подпрограммы

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение эффективной деятельности МАУ «Благоустройство» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования учреждения. |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование материально-технической базы (осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования; оснащение учреждения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена изношенного и устаревшего оборудования и автотранспорта), с целью обеспечение эффективной деятельности МАУ «Благоустройство». |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025-2027 года Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы: Доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МАУ «Благоустройство», требующих ремонта, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Доля износа оборудования и автотранспорта, % 2025 год – 25,0; 2026 год – 35,0; 2027 год – 40,0 Непосредственные результаты: Уменьшение доли помещений в здании МАУ «Благоустройство», требующих ремонта, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, на уровне 100 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 Сохранение доли износа оборудования и автотранспорта на уровне 10 %, % 2025 год – 100,0; 2026 год – 100,0; 2027 год – 100,0 |

3.10.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.10.2.1. Характеристика текущего состояния

Эффективное функционирование МАУ «Благоустройство» невозможно без надежной материально-технической базы.

Техническое состояние зданий учреждения во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждения. Проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждения, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций, автотранспорта, существенно опережают темпы их ремонта.

Актуальность данной Подпрограммы, ее цель и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация Подпрограммы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.

Обеспеченность сотрудников МАУ «Благоустройства» персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100 %. Однако, в связи

с возможностью выхода из строя, а также устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств) для возможности быстрой замены вышедшей из строя техники.

Обеспеченность сотрудников МАУ «Благоустройство» лицензионным общесистемным и офисным программным обеспечением составляет 100 %. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей и расширяющие возможности офисного оборудования.

3.10.2.2. Цели и задачи

Целью Подпрограммы является укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение эффективной деятельности МАУ «Благоустройство» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования учреждения.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

-  осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования;

- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к учреждению, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам;

- оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена изношенного и устаревшего оборудования и автотранспорта.

3.10.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период с 2025 по 2027 год (в один этап).

3.10.2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 Программы.

3.10.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

3.10.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в таблице 3 Программы.

3.10.2.7. Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций

Участие в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа, общественных и иных организаций не требуется.

3.10.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

3.10.2.8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| Статус | Наименование | Заказчик / исполнитель | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма | «Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» | УБиРТ администрации Лысковского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Развитие материально-технической базы МАУ «Благоустройство» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.10.2.8.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 5 Программы.

3.10.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы может повлиять отсутствие (неполное) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств.

Оценка эффективности Подпрограммы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- снизить долю помещений в здании МАУ «Благоустройство», требующих ремонта; 
- сохранить долю рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100 %;

- сохранение доли автоматизированных рабочих мест в здании МАУ «Благоустройство», оснащенных лицензионным программным обеспечением, на уровне 100 %;

- сохранение доли износа оборудования и автотранспорта на уровне 10 %.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Подпрограммы.

_________________________________».