Отчет о деятельности Управления по благоустройству и развитию

территорий администрации Лысковского муниципального круга Нижегородской области за 2025г.

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области действует на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов Лысковского муниципального округа № 78 от 10.12.2020г.

Основные задачи и функции Управления:

- организация работы в сфере благоустройства, дорожной деятельности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды округа (организация благоустройства и озеленения, уличного освещения населенных пунктов, содержания муниципальных дорог на территории округа);

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;

- организация работы с населением;

- реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие территорий;

- осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства округа;

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- организация деятельности административной комиссии округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах округа;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- организация работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству муниципальных кладбищ.

УБИРТ администрации Лысковского муниципального округа принимало участие в реализации следующих программ:

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа» в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области».

| №п/п | Вид работ | Сумма по контракту, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство общественного пространства по ул.Молодежная в п.Нива: выполнено устройство асфальтового покрытия, МАФов, системы видеонаблюдения, электромонтажные работы, детская площадка, тартановое покрытие | 8 722 347,09 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий: г.Лысково, ул.Кирова, д.1а, ул.Строителей, д.14, ул.Титова, д.7/3 (ремонт асфальтного покрытия дворового проезда) п.Нива, ул.Молодежная, д.19, ул.Победы д.3, д.4, ул.Ветеранов, д.14(ремонт асфальтного покрытия дворового проезда) с.Бармино, ул.Полевая, д.20, ул.Победы, д.22, д.18, д.16, д.3(ремонт асфальтного покрытия дворового проезда) | 6 517 250,65 |

- В рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды конкурса проводятся работы по благоустройству ул.Мичурина в рамках проекта комплексного благоустройства ул. Мичурина «Сделано в Лыскове», реализация проекта 2025-2026 гг

В ходе благоустройства в будут выполнены следующие виды работ:

- устройство новых тротуаров и обновление старых

- устройство велодорожки

-устройство парковок

-установка лавочек, урн

-устройство освещения

- устройство видеонаблюдения,

- установка кафе с общественным туалетом

-установка 2 новых остановочных павильонов

-установка 3 новых контейнерных площадкок

-устройство wi-fi

- озеленение

-устройство детских площадок с безопасным покрытием

-обустройство интерактивных зон

Общая стоимость затрат по благоустройству составит: 192 955 034,08 руб.

- По программе «Вам решать» на территории Лысковского муниципального округа                      реализованы 7 проектов.

| №п/п | Вид работ | Сумма по контракту, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт дороги в деревне Гугино, ул. Зеленая (протяженность 840,5 м) | 4 116 974,14 |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Гагарина д. Головково (протяженность 698,5 м) | 4 180 890,84 |
| 3 | Ремонт дороги в щебеночном исполнении от с. Окинино до Дамбы Чебоксарского водохранилища по направлению к с. Юркино. (протяженность 749 м) | 5 015 366,77 |
| 4 | Ремонт подъезда к кладбищу с. Большое Шипилово в асфальтобетонном исполнении (протяженность 438,5 м) | 3 798 261,61 |
| 5 | Ремонт дороги по ул. Полевая и ул. Центральная в д. Кременки (протяженность 625 м) | 3 055 491,66 |
| 6 | Ремонт дороги в с. Елховка по ул. Центральная от д.1 до д. 67 Лысковского муниципального округа Нижегородской области (протяженность 1116 м) | 4 212 291,72 |
| 7 | Благоустройство общественного пространства по адресу: г. Лысково, ул. Кольцова (от ул. Попова до д. 35) и ул. Достоевского (от ул. Попова до д. 29) с устройством детской спортивной площадки (протяженность 591 м + детское оборудование) | 3 854 949,79 |

- В рамках исполнения государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014г. № 303 за 2025 год выполнены следующие работы.

| №п/п | Вид работ | Сумма по контракту, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт участка км 0+000 – км 0+348 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Калинина» (22 240 501 ОП МГ - 046) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа (протяженность 348 м) | 2 218 958,84 |
| 2 | Ремонт участка км 0+380 – км 0+860 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Кирова» (22 240 501 ОП МГ - 051) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа (протяженность 480 м) | 3 726 052,79 |
| 3 | Ремонт участка км 0+554 – км 0+971 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Крылова» (22 240 501 ОП МГ – 052) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа (протяженность 417 м) | 4 801 411,49 |
| 4 | Ремонт участка км 0+257 – км 0+545 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Минина» (22 240 501 ОП МГ – 027) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа (протяженность 288 м) | 2 333 053,09 |
| 5 | Ремонт участка км 0+000 – км 0+173 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Мира» (22 240 501 ОП МГ – 300) в д. Летнево Лысковского муниципального округа (протяженность 173 м) | 909 644,70 |
| 6 | Ремонт участка км 0+000 – км 0+476 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Степная» (22 240 501 ОП МГ – 008) на территории г. Лысково Лысковского муниципального округа (протяженность 476 м) | 3 781 916,10 |

- В рамках исполнения решения судов:

-Выполнено устройство уличного освещения по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Комарова, д. 3, корпус 2 и д.3 кор.3 за счет средств местного бюджета. Общая стоимость затрат составила 379 756,14 руб.

-Проведена рекультивация нарушенных земель земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Лысковский р-н, рядом с п. Богородское в соответствии с проектом за счет средств местного бюджета. Общая стоимость затрат составила 372 500,00 руб.

-Выполнены работы по обустройству мест накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнерные площадки) на территории села Варганы. Оборудовано 11 модулей по 11 адресам.

-Оборудовано 6 контейнерных модулей в г. Лысково по 2 адресам и 5 модулей в с. Бармино по 3 адресам. Работы выполнены за счет средств местного бюджета. Общая стоимость затрат на создание (обустройство) контейнерных площадок составила 1 645 600,00 руб.

-Выполнен ремонт проезда дворовой территории по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Комарова, д. 3, корпус 2 Работы выполнены за счет средств местного бюджета. Общая стоимость затрат составила 1 555 605,73 руб.

- В рамках областной субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проведены работы по ремонту памятников в: с. Бармино, д. Берендеевка, д. Летнево, п. Нива, с. Трофимово. Общая стоимость реализации проекта по соглашению составила 3 323 232,32 руб.

- Установлены три пожарных резервуара объемом 54 куб. м: в г. Лысково, с. Бармино, с. п. Нива на сумму 6 170 627,20 руб.

- Выполнены работы по устройству подъездных путей и разворотной площадки к естественному пожарному водоему в щебеночном исполнении с. Бармино, около ул. Кирова. Сумма затрат – 916 186,35 руб.

- В рамках муниципальных контрактов на летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Лысковского муниципального округа Нижегородской области были отремонтированы участки дорог: картами 2500 м2 и ямочный ремонт асфальтобетонной смесью - 4356 м2, щебеночных - 2000 м2, грейдирование - 12000 м2.

- В рамках Соглашения на летнее содержание дорог с МАУ «Благоустройство» выполнены работы по устройству площадок под остановочные павильоны ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Гражданская, пер. Интернациональный в г. Лысково (5 шт. площадью 200 м2 на сумму 865 153,70 руб.)

- Выполнены работы по обустройству автомобильной дороги в щебеночном исполнении и подъездным путям к частным домам по ул. 1-я Заводская в г. Лысково, в направлении от ул. Чернышевского в сторону ТЦ «Чижик» до д. 21. Протяженность дороги от ул. Чернышевского до д. 21 по ул. 1-я Заводская составила 140,2 м, ширина проезжей части 3,8 м. Также выполнены 5 подъездных путей к домам с шириной проезда 3,6-3,8 м и длиной 15,5-17,4 м. (до существующего тротуара). Общая площадь покрытия составила 886 м2. Стоимость выполненных работ составила 1 380 319,50 руб.

- По обращениям граждан и организаций было выдано 114 ордеров на производство земляных работ.

- В 2025 году:

-проведен ремонт деревянных лестниц и мостовых переходов: пер.Валавский, ул.Моисеева, ул.Маяковского-ул.Глинки, ул.М.Советская-ул.Кузнечный гребешок, ул.Володарского- ул.Рабочая, в с.К.Оселок;

-отремонтированы настил к роднику под Оленьей горой и родник в с.Сущево;

-установлены 4 новых остановочных павильона с устройством площадок для них.

Управлением проведены комиссии:

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в границах Лысковского муниципального округа - 5 заседаний. Рассмотрено 39 вопросов. По принятым решениям выполнены следующие работы:

1) установлен дорожный знак 6.4 «Парковочное место» с табличкой 8.17 «Инвалиды» на придомовой территории дома № 2 по ул. Семенычева в г. Лысково;

2) обустроен возвышенный пешеходный переход на пересечении ул. Семенычева и ул. Звездная в г. Лысково;

3) установлен дорожный знак 6.4 «Парковочное место» с табличкой 8.17 «Инвалиды» напротив 4-го подъезда д. 53 по ул. Мичурина в г. Лысково;

4) установлены дорожные знаки 2.4 «Уступи дорогу» на второстепенных улицах Энгельса, Карла Маркса, 1-я Заводская, 2-я Заводская к ул. Чернышевского в г. Лысково и 2.1 «Главная дорога» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» (490 м.) на въезде с ул. Мичурина на ул. Чернышевского по направлению к Управлению по ГО, ЧС и ПБ в г. Лысково;

5) установлен дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» на выезде с ул. 1-я Заводская на ул. Чернышевского в г. Лысково;

6) установлены дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и знаки 1.23 «Дети», 3.28 «Стоянка запрещена» по пл.1 Мая в г. Лысково.

2. Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»: конкурсный отбор прошли 17 инициативных проектов (2 город, 15 на территориях АТО) на сумму 57 078 380,55 руб. Данные проекты были направлены в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области для участия в конкурсном отборе инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать», согласно утвержденному постановлению Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 945.

3. Комиссия по обследованию зеленых насаждений -25 заседаний. Рассмотрено 277 заявлений о вырубке (сносе) или кронировании (санитарной обрезке) зеленых насаждений. Вынесено 190 решений о целесообразности вырубки (сносе) или кронировании (санитарной обрезке), обследованных зеленых насаждений, 25 направлено в РЭС, по остальным было отказано (частная территория, нецелесообразность вырубки).

МАУ «Благоустройство» выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности.

В рамках месячника по благоустройству МАУ «Благоустройство» был организован подбор и вывоз мусора, проводилась побелка бордюров, помывка автобусных павильонов, ремонт и обслуживание памятников ВОВ, мемориалов и обелисков (56 шт). За 2025 год в МАУ «Благоустройство» поступали заявки по ремонту разного характера - 98% заявок было отработано.

МАУ «Благоустройство» обслуживает тротуары протяженностью 44 384,88 м. Проведена работа по благоустройству 31 клумб, 8 вазонов, высажено 41 542 цветов. В 2025 году спилено 404 дерева и кронировано около 800 деревьев.

Выполнены работы по акарицидной обработке (противоклещевой) на площади 43,7 га, работы по уничтожению сорной растительности (борщевика Сосновского) на площади 62,0 га, в летний период работы по обкосу травы проводились 7 раз.

Ежегодно реализуется ряд мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», в т.ч. организация места массового отдыха на берегу реки Волга, предназначенное для отдыха и купания населения (Городской пляж), на период купального сезона. Ежегодно устанавливаются аншлаги «Место отдыха у воды», «Купание запрещено», пляжное оборудование (информационные стенды с правилами поведения на пляже, планом территории, расположением спасателей, медпункта, мусорные контейнеры, урны, кабины для переодевания, лавочки, шезлонги, биотуалеты, душевые, питьевая вода, пляжные зонтики), проводится подсыпка песка.